|  |
| --- |
| \*Z076877A670\* |
|  |
|  |  | Aan de bewoners van dit pand.   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **documentnummer** | **team** | **Beverwijk** |
| UIT-22-75303 / Z-19-61541 | - | 21 maart 2022 |
| **uw kenmerk/uw brief van** | **behandeld door** | **verzonden** |
|  | R. Palmboom |  |
| **onderwerp** |
| Bewonersbrief (algemeen) aanleg rotonde Westerhoutplein |

Beste bewoner,

In eerdere brieven en tijdens informatiebijeenkomsten hebben we u laten weten dat we starten met de aanleg van de rotonde Zeestraat-Warande. Op dinsdag 19 april 2022 start de KWS de werkzaamheden. Vanaf 11 april zal de aannemer starten met de voorbereidende werkzaamheden. In deze brief kunt u lezen wat er gaat gebeuren en wanneer.

**We delen het eerste deel van het werk op in 4 fasen, die dit jaar worden uitgevoerd.**

Op de tekening welke u kunt vinden op de website van de gemeente Beverwijk onder projecten [www.beverwijk.nl/doorfietsroute](http://www.beverwijk.nl/doorfietsroute) kunt de fasering inzien. Zo blijven de huizen en parkeergelegenheid in de straat zo veel als mogelijk bereikbaar.

Voor de nood- en hulpdiensten worden ter plaatse tijdelijke maatregelen genomen om de bereikbaarheid in stand te houden.

Deze periode proberen we wel zo kort mogelijk te houden. Voor voetgangers blijven de opengebroken werkvakken bereikbaar door loopschotten ter plaatse van de huidige trottoirs.

En voor fietsers wordt een alternatieve route aangebracht welke met bewegwijzering is aangegeven

**De werkzaamheden starten op dinsdag 19 april 2022.**

De fasering, onder voorbehoud van extreme, is als volgt:

***Fase 1*** 19 april t/m 23 mei

***Fase 2*** 24 mei t/m 8 juli

***Fase 3*** 8 juli t/m 22 juli

***Fase 4*** Weekendafsluiting vrijdag 23 juli 20:00 uur tot maandag 26 juli 05:00 uur.

**Communicatie aannemer**

Door de aannemer wordt u per fase met een bewonersbrief apart op de hoogte gehouden van de detailplanning van de werkzaamheden.

**Groenwerkzaamheden.**

Daarna of gelijktijdig volgen er afrondende werkzaamheden, zoals het planten van bomen en ander groen. Indien dit mogelijk is worden deze werkzaamheden in het najaar uitgevoerd.

**Voor vragen en meer informatie**

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen kunt u bellen, op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur of een afspraak maken met de directievoerder, de heer R. van Dam op telefoonnummer 0251-256256 of mobiel onder nummer (06) 22718364,

**We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken**

Helaas zal door de werkzaamheden overlast ontstaan. Hiervoor vraag ik uw begrip. Tijdens de werkzaamheden zal de Warande, Dreef en Noorderwijkweg niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer voor fietsers en voertuigen. De Warande ter hoogte van de baljuwslaan is afgesloten voor (auto)verkeer, Nood/hulpdiensten en fietsers/Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Warande. Door borden wordt u hierover vroegtijdig geïnformeerd.

**Huisvuil**

De minicontainers voor uw huisvuil en gft kunt u op de huisvuildagen aanbieden op de hoekpunten van de straat, buiten de wegafzetting.

**Werkzaamheden in de rijweg en parkeervakken.**

De attentieborden voor de werkzaamheden in de zijstraten van het Westerhoutplein worden vroegtijdig geplaatst zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om u auto indien nodig ergens anders te parkeren.

Nogmaals de werkzaamheden op het Westerhoutplein en omgeving zorgen voor overlast. Dat kunnen we niet wegnemen. Maar we doen er alles aan om de overlast te beperken. We hopen op uw begrip.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Beverwijk,
namens hen,

teammanager Ingenieursbureau,

J.J.A. Gozeling